**校准系统项目会议议程（20200619）**

一、需决议事项

1、校准系统外部接口协议规范确认

1. 校准流程确认
2. 设备类型代号规范
3. 校准返回码状态确认

二、各责任人汇报工作内容和进度

1、校准系统软件原型设计 汇报人：彭明东

软件界面截图 开会时给出

软件UI只需要增加自适应和美化

因彭工彭出差，加上出差前准备和参与接口文档的修改，这里工作延迟二天，部分任务罗工帮忙赶工完成

2、校准系统核心业务功能开发 汇报人：罗志勇

目前已完成模块自识别功能、校准业务、ZPDU执行板数据采集功能

正在开发的功能，校准结果判定功能、硬件调试功能，预计二天内完成

3、 ZPDU执行板单片机软件修改 汇报人：欧阳

三、校准系统项目进度

1、进度延期审查

2、项目任务审查。如：需新增或调整的

四、下周行动及任务分配

1、ZPDU执行板软件修改和开发 欧阳

2、校准系统UI、用户管理 彭明东

3、校准系统软件序列号管理、日志模块 罗志勇

4、

五、其它问题和冲突

1、

2、