**20200702 生产校准系统项目人员问题会议记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、时 间：** | 2020年7月2日8：30 |
| **二、地 点：** | 总监办公室 |
| **三、与会人员：** | 邓明、欧阳玲军、罗志勇、彭明东 |
| **四、主要议题：** | 校准系统开发进度汇报会议 |
| **五、主 持 人：** | 邓明 |
| **六、会议记录：**   1. **生产校准项目开发进度事宜** 2. 邓总指出需要建立项目的SVN，并且要求罗工和彭明东把该项目相关文档和代码更新至SVN中，欧阳把相关执行板代码更新到对应产品的SVN目录当中。 3. 邓总表示，需要针对SI-PDU，罗工编写下一阶段的计划进度列表，要求欧阳更改SI-PDU时，如果之前定义的协议不适用，需要更改协议进行回溯。 4. 邓总强调，这个项目是否可以在2020年7月17日进行演示？是否存在项目延期的问题？罗工回答，由于整个项目的进度如期进行，罗工、彭明东这边的功能基本上按期完成，欧阳由于有其他的事情需要忙，所以校准改进部分的功能可能需要延期至下周一之前完成。按计划大家可以在下个星期进行联合调试。 5. 邓总提出，要求罗工编写中期计划（现在到年底），以及编写整个系统的计划进度。要求时间靠近现在的，需要详细一点，时间到明年可以粗略一点。 6. 邓总要求，欧阳把相位角校准作为一个专题来研究，就算牺牲部分校准时间也是值得尝试，看能否把产品的电气参数精度提高。 7. 邓总提出，需要做生产调研（包含现在的校准时间，以及一些缺点，例如：错误率和需要手动调节标准源），可以在后面演示或者报告中提及，改进校准系统的必要性。 | |
|  | |

主题词：校准系统项目会议

呈 报：参会人员

存　档：技术研发中心