**校准系统项目会议议程（20200702）**

一、各责任人汇报工作内容和进度

1、校准系统软件进度状态 汇报人：罗志勇、彭明东

主要功能模块及核心业务编码工作已基本完成

2、 ZPDU执行板单片机软件修改进度状态 汇报人：欧阳

二、校准系统项目进度

1、进度延期审查

2、项目任务审查。如：需新增或调整的

三、需协调事情

1、下周校准系统联调准备，工具准备 已跟生产相关人员沟通好借用他们的校准设备

2、中试下周介入，开始编写测试用例

四、下周行动及任务分配

1、ZPDU执行板校准联调 欧阳

2、校准系统开始联调 罗志勇、彭明东

4、

五、其它问题和冲突

1、在校准流程中，增加校准解锁命令

2、